**ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ**

**за опазване на татарско диво зеле**

**(*Crambe tataria* Sebeók) за периода ……………… г. в България**

* + - 1. **Обосновка на бюджета**

| **Дейност** | | **Териториален обхват** | **Обща сума, лв с ДДС** | **Обща сума, лв без ДДС** | **Управление и администрация** | **Хонорари - работа на терен** | | | | | **Транспорт - работа на терен** | | | | **Хонорари - камерална работа** | | | | **Материали, консумативи, услуги** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| брой дни на година | години | ставка на ден | дневни и хотел | общо | км на година | години | лв на км | общо | брой дни на година | години | ставка на ден | общо | Описание | Сума, лв без ДДС |
| **1.1.** | **Обявяване на нови защитени територии** | Находищата при с. Овча могила и гр. Балчик | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | - |  |  |
| **1.2.** | **Разширяване на защитена зона от Натура 2000** | Находищата при гр. Балчик, защитена зона BG0000573 Комплекс Калиакра | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | - |  |  |
| **1.3.** | **Провеждане на мониторинг и оценка на Плана** | Национален | **39,000** | **32,500** | **7,500** |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 10 | 10 | 250 | 25,000.00 |  |  |
| **1.4.** | **Мониторинг на инвестиционните намерения и земеползването в териториите на находищата на вида** | Национален | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| **2.1.** | **Ежегоден преглед, оценка и корекция на захрастяване, навлизане на инвазивни и конкурентни местни видове в местообитанията** | Всички находища – община Ценово, община Свищов, община Балчик, община Каварна | **101,868** | **84,890** | **19,590** | 12 | 10 | 250 | 9600 | 39,600.00 | 3000 | 10 | 0.5 | 15,000.00 | 4 | 10 | 250 | 10,000.00 | материали за косене, изрязване на храсти и треви | 700.00 |
| **2.2.** | **Маркиране и опазване на индивиди в сервитут на общински път, подложени на висок риск от унищожаване при поддържане на пътната инфраструктура** | Находище край гр. Балчик - ПИ 02508.10.521 и ПИ 02508.90.214 | **11,778** | **9,815** | **2,265** | 2 | 10 | 200 | 1600 | 5,600.00 | 50 | 10 | 0.5 | 250.00 | 4 | 1 | 250 | 1,000.00 | материали за косене, изрязване на храсти и треви | 700.00 |
| **3.1.** | **Създаване и подържане на специализирани колекции (in vivo и in vitro)** | Всички известни находища – община Ценово, община Свищов, община Балчик, община Каварна | **15,928** | **13,273** | **3,063** | 12 | 1 | 250 | 960 | 3,960.00 | 3000 | 1 | 0.5 | 1,500.00 | 15 | 1 | 250 | 3,750.00 | съхранение на семена | 1,000.00 |
| **3.2.** | **Възстановяване на изчезнали локални популации и/или попълване на такива с критично ниска численост** | Находища край с. Чернево, край конезавода „Кабиюк“, край гр. Каварна и с. Новград. | **22,495** | **18,746** | **4,326** | 12 | 2 | 250 | 1920 | 7,920.00 | 3000 | 2 | 0.5 | 3,000.00 | 6 | 2 | 250 | 3,000.00 | инструменти и други материали нужни за възстановяването | 500.00 |
| **4.1.** | **Провеждане на дългосрочен системен мониторинг на естествените популации** | Всички известни локални популации - община Ценово, община Свищов, община Балчик, община Каварна, Долни Чифлик, Поморие, Варна, Несебър, Шумен, Добрич, Суворово/Национален | **122,148** | **101,790** | **23,490** | 16 | 10 | 250 | 12800 | 52,800.00 | 3000 | 10 | 0.5 | 15,000.00 | 4 | 10 | 250 | 10,000.00 | инструменти, батерии, фолио и други | 500.00 |
| **4.2.** | **Проучване възможностите за обявяване на нови защитени територии и подготовка на нужната документация** | Находища при с. Овча могила и гр. Балчик | **11,950** | **9,958** | **2,298** | 6 | 2 | 250 | 960 | 3,960.00 | 2000 | 2 | 0.5 | 2,000.00 | 6 | 1 | 250 | 1,500.00 | канцеларски материали | 200.00 |
| **4.3.** | **Проучване възможностите за разширяване на защитена зона BG0000573 Комплекс Калиакра и подготовка на нужната документация** | Находищата при гр. Балчик, защитена зона BG0000573 Комплекс Калиакра | **9,110** | **7,592** | **1,752** | 4 | 2 | 250 | 640 | 2,640.00 | 1500 | 2 | 0.5 | 1,500.00 | 6 | 1 | 250 | 1,500.00 | канцеларски материали | 200.00 |
| **5.1.** | **Изследване на пространствената характеристика на вида (инвентаризация и картиране на локалните популации на вида и оценка на състоянието им)** | Находища край гр. Балчик и селата Овча могила – Новград, с. Чернево, край конезавода „Кабиюк“, край гр. Каварна | **53,508** | **44,590** | **10,290** | 20 | 3 | 250 | 4800 | 19,800.00 | 4000 | 3 | 0.5 | 6,000.00 | 10 | 3 | 250 | 7,500.00 | софтуер | 1,000.00 |
| **6.1.** | **Провеждане на информационни кампании на ниво местни общности и институции** | Ценово, Свищов, Балчик, Каварна, Долни Чифлик, Варна, Добрич, Суворово, Шумен, Несебър, Поморие | **58,032** | **48,360** | **11,160** | 4 | 10 | 250 | 3200 | 13,200.00 | 1000 | 10 | 0.5 | 5,000.00 | 6 | 10 | 250 | 15,000.00 | брошури, плакати, видеофилм, уебсайт, страница в социални медии | 4,000.00 |
| **6.2.** | **Поставяне на информационни табели в близост до находищата** | Ценово, Свищов, Балчик и Каварна | **8,096** | **6,747** | **1,557** | 8 | 1 | 200 | 640 | 2,240.00 | 1500 | 1 | 0.5 | 750.00 | 4 | 1 | 250 | 1,000.00 | печат табели със стойки (8 броя) | 1,200.00 |
| **6.3.** | **Провеждане на социологически проучвания** | Общини, които включват територии на актуални или известни в миналото находища на вида – Ценово, Свищов, Балчик и Каварна, Долни Чифлик, Поморие, Варна, Несебър, Шумен, Добрич, Суворово | **29,952** | **24,960** | **5,760** | 20 | 2 | 250 | 3200 | 13,200.00 | 3000 | 2 | 0.5 | 3,000.00 | 6 | 2 | 250 | 3,000.00 |  |  |
| **Индикативна обща сума:** | | | **483,865** | **403,221** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |