ЧАСТ  4:

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ  И ПОЛЗВАНЕ

4.1.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

На базата на направените характеристики и оценки, определените потенциална стойност и възможности за реализация на поставените цели са определени приоритетни направления за 10 годишния период на действие на Плана. Критериите за определяне  произтичат от:

- Национални и международни документи, планове и стратегии;

- Екологичната и социално-икономическа оценка;

- Приоритетите и нуждите на местните общности.

Очертават  се следните Приоритети степенувани по важност:

Първи Приоритет: Съхраняване на влажната  зона и лонгозната гора чрез възстановяване и поддържане на хидрологичния режим;

Втори Приоритет: Осигуряване превантивна защита  за ПР и БЗ чрез обявяване на “защитена зона” долината на река Батова;

Трети Приоритет: Провеждане на научни изследвания и екологичен мониторинг на територията на ПР и БЗ;

Четвърти Приоритет:Развитие на   екотуризъм  и  образователни дейности в ПР и БЗ;

Пети Приоритет:; Институционално развитие на управлението на ПР и БЗ

4.2. ПРОГРАМИ  И ПРОЕКТИ

В рамките на действие на Плана ще се изпълняват  следните програми и проекти по направления, с препоръчителни срокове и необходими финансови средства по експертни ориентировъчни цени,

4.2.1.Програма: Съхраняване на влажната  зона и лонгозната гора чрез възстановяване и поддържане на хидрологичния режим.

4.2.1.1. Проект: Възстановяване на старото русло на р. Батова  при отдел 83, подотдел ”б”

Цел:  Отвеждане на цялото водно количество през системата на изградените хидротехнически съоръжения на р. Батова.

4.2.1.2. Проект: Реконструкция на 2 бр.хидротехнически съоръжения  на р. Батова

Цел:  Увеличаване на водното количество постъпващо на територията и повърхностно оводняване на ПР и  БЗ;

4.2.1.3. Проект: Подобряване на пропусквателната  възможност на 3бр.пътни водостоци на Е-I-9

Цел:  Равномерно оводняване на  площите от ПР и БЗ от западната и източната част на Е-I-9

4.2.1.4. Проект: Ликвидиране на стари отводнителни съоръжения на територията на резервата и буферната му зона

Цел:  Предотвратяване осушаване на горния почвен хоризонт и влошаване на водния режим на растителността и съпътстващата я фауна.

4.2.2. Програма: Възстановителни и поддържащи дейности за запазване на биологичното разнообразие

4.2.2.1. Проект: Устройствен проект за възстановяване на съобщества и видове от състава на лонгозните гори

Цел: Възстановяване на местни видове  в площи заети от чуждоземни видове образуващи чисти и смесени насаждения и култури в БЗ.

4.2.2.2. Проект: Управление на масивите от тръстикова растителност за повишаване на консервационната им стойност.

Цел:  Съхраняване на тръстиковите масиви и повишаване консервационното им значение. Увеличаване потенциала на района за развитие на познавателен туризъм.

4.2.2.3. Проект: Установяване плътността и състоянието на популациите на земноводните и влечугите

Цел: Оценка на конкретните местообитания от гледна точка на тяхната оптималност-хранителна обезпеченост, пригодност за размножаване и разпределението им на територията на резервата.

4.2.2.4. Проучване за съставяне на пълен списък на видовете прилепи населяващи поддържания резерват

Цел: Оценка äîêîëêî ïëîùòà íà ðåçåðâàòà е äîñòàòú÷íà çà îïàçâàíåòî íà âèäîâåòå ñ ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóñ. Попълване данните çà  òÿõíàòà ÷èñëåíîñò. Оöåíêà íà êà÷åñòâîòî íà ìåñòîîáèòàíèÿòà

4.2.2.5. Проект: Опазване на местообитания, съобщества и видове от флората и фауната чрез система от технически мерки

Цел: Опазване на съобщества и видове от флората и фауната:

- Регламентиране на движението чрез дървени пътеки за опазване на пясъчната растителност по дюните, високата блатна растителност и тревистата горска растителност;

- Изграждане на проходи за свободно движение и обмен на животински видове между ПР и БЗ

- и предотвратяване на злополуки с транспортни средства.

- Изнасяне на канализационния колектор извън границите на резервата-Задание и Идеен проект.

4.2.2.6. Проект: Изграждане на изкуствени гнездилки за хралупогнездещи птици.

Цел: Проектът ще създаде допълнителна гнездова база за редица видове птици и това ще увеличи числеността им. Това е особено важно да се изпълни в по-младите участъци на гората – в западната част, в Буферната зона.

4.2.3. Програма: Осигуряване превантивна защита  за ПР и БЗ чрез обявяване на “защитена зона” долината на река Батова

4.2.3.1. Проект: Подготовка на предложение за обявяване на защитена зона долината на р. Батова.

Цел: Съхраняване речната долина с прилежащата и флора и фауна  и осъществяване на екологичен коридор и връзка със съседните на БЗ и ПР площи. Предотвратяване на посегателство и разрушаване на екологичното равновесие в долината.

4.2.3.2. Проект: Възстановяване на заливни гори и блата в долината на р. Батова

Обхват: Район:ът западно от Буферната зона  покрай течението на р.Батова.

Цел: Възстановяване и увеличаване на площите на лонгозната гора и увеличаване на биоразнообразието с видове, характерни за блатата.

4.2.4.Програма: Провеждане на научни изследвания и екологичен мониторинг на територията на ПР и БЗ

4.2.4.1.Проект: Мониторинг за биологичното разнообразие за приоритетни местообитания и видове

Цел: Извършване на мониторингови дейности  в естествените горски местообитания в резервата и буферната зона (G1.223 и G1.35) и в дюнните местообитания на буферната зона (B1.31, B1.32, B1.4) за своевременни мерки по тяхното състояние.

4.2.4.2.Проект: Залагане на постоянни пробни площи за растителните съобщества и включването им в националната система за биологичен мониторинг.

Цел: Постоянно наблюдение и регистрация на евентуални отклонения в следствие на естествени или антропогенни фактори. Обект на прилагане – по отделно за резервата и буферната зона, с цел сравнение. Метод – съгласно изискванията на Националната стратегия за биологично разнообразие. очакван резултат – проследяване на динамиката, възможност за реакция при негативни промени.

4.2.4.3.Проект: Проучване на биологичното разнообразие на ПР”Балтата” на алфа (таксономично), бета (синтаксономично) и гама (ландшафтно) ниво.

Цел: Пълна инвентаризация на флорния и растителен комплекси. Обект: територията на резервата и буферната му зона. Метод – използване на специализиран софтуер (Biodiv, Syntaxa и др.). Очакван резултат – създаване на пълна база данни за биологичното разнообразие.

4.2.4.4.Проект: Дългосрочен мониторинг на мигриращите птици

Цел и основни методи:  Улов и опръстеняване на птици и наблюдения върху дневната и нощната миграция. В тази атрактивна  дейност, която ще покаже огромното потенциално значение на защитената територия като място, където мигриращите птици спират за изхранване, почивка и укритие, могат да се включват и туристи и гости на курортните зони, които като доброволци ще могат да помагат на учените. Оборудване на  опръстенителна станция ”Балтата” в Информационно-посетителския център.

4.2.4.5.Проект: Изследване гнездовата биология на полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata).

Цел: Изследванията върху вида ще подпомогнат правилната му охрана Полубеловратата мухоловка е един от най-редките в национален и европейски мащаб видове птици обитаващи резервата , която в самия резерват и буферна зона е с твърде висока численост.

4.2.4.6.Проект: Мониторинг върху състоянието на водите в река Батова и водните огледала в ПР”Балтата”;

Цел: Контрол на значимите компоненти за състоянието и бъдещето на ПР”Балтата”. Необходимо е да се въведат два нови пункта за хидрохимичен мониторинг  разположени на вход в резервата при водостока на пътя за Варна и преди хотел “Гергана”включени към съществуващите контролни пунктове на р. Батова, подземните води и водите на Черно море. В тях да се извършва ежемесечен контрол върху водното количество и химичния състав на отбелязаните водни компоненти.

Изисквания:

- Контролните пунктове за собствен мониторинг да съвпадат с тези от приложената към Плана карта

- При честота на пробовземане два пъти годишно (юни и октомври) да се измерват следните показатели: рН, неразтворени вещества, амониев и нитратен азот, биохимична потребност от кислород и перманганатна окисляемост

- Чрез иригационния коефициент като се измерва съдържанието на сулфатни, хлоридни и натриеви йони.

4.2.4.7.Проект: Мониторинг на режима на подземните води

Цел: Максимално възстановяване на естествената геоложка среда.  Основна опасност са техногенно изменените хидрогеоложки условия. Прогнозите за по-нататъшното им изменение е неблагоприятна. В резултат от  евентуални минно-добивни работи следва да се допусне общо понижаване на нивата на подземните води и засилена интрузия на морски води в резервата. В технически аспект мониторинговата система включва 4 съвършени наблюдателни сондажи (пиезометри), които преминават кватернерния водоносен хоризонт.  Предмет на мониторинг са промените в нивата на подземните води, промените в химическия състав и динамиката на интрузията на солени води. Дълбочината на пиезометрите е от порядъка на 30 m.

4.2.4.8.Проект: Създаване на числен модел на хидрогеоложките условия

Цел: Въз основа на резултатите от мониторинга да бъде съставен числен модел на кватернерният водоносен хоризонт, като основа за прогноза за промените в режима на подземните води, миграцията на отделните замърсители и максимално ефективните въздействия за предотвратяване на негативните изменения.

4.2.4.9.Проект: Мониторинг за социално – икономическите фактори включващ посетителски мониторинг и  мониторинг на конфликтите.

Цел: Отчитане на състоянието на посещаемостта и  ползването на създадената информационна система. Отчитане възникналите конфликти на интереси и поведение при ползване.

4.2.4.10. Проект: Създаване и поддържане на базата  данни на ПР”Балтата”и Буферната му зона

Цел: На основата на създадената база данни и географска информационна система да се попълват главните пропуски в познанието и актуализира базата данни в резултат на видовете мониторинг.

4.2.5. Програма: Развитие на   екотуризъм  и  образователни дейности в ПР и БЗ

4.2.5.1.Проект: Устройствени мерки за експониране на ПР и БЗ.

Цел: Създаване възможности за управление на туристическия поток и екотуристическо ползване на ПР и БЗ;

Части: Алейна и маршрутна мрежа

Информационна система

Архитектурни елементи и съоръжения

Мерки и дейности за обезопасяване на туристите

Противопожарно устройство

Фаза:    Технически проект

4.2.5.2.Проект: Разработване на интерпретативни програми за различни групи посетители включително за хора с увреждания.

Цел: Развитие на образователни дейности за подрастващите, екологични знания и природозащитно поведение.

4.2.5.3.Проект: Разработване на Бизнес план за развитие на екотуризма

Цел: Генериране на приходи за местните общности, собственици и ползватели, така и за неговата Администрация

4.2.5.4. Проект: Къщи за приключенски туризъм

Цел: Предлагане на екотуристическа услуга за гости със специален интерес към пребиваване в условията на атрактивна природна среда  и  орнитологични или други интереси към природата.

Фази: Обемно-устройствено проучване, Задание за проектиране, Идеен проект, Технически проект, Работни детайли.

4.2.5.5.Проект: Поставяне на укритие за наблюдение на птици в окрайнините на тръстиковия масив.

Цел:  Създаване на условия за наблюдение.

4.2.5.6.Проект: Поставяне на наблюдателна кула при дигата на р. Батова.

Цел:  Осигуряване на визуален обхват върху площите от корекцията на р. Батова и  р. Краневска в южна и югоизточна посока.

4.2.6. Програма: Институционално развитие на управлението на ПР и БЗ

4.2.6.1.Проект: Институциално развитие на управлението

Цел: Усъвършенстване структурата на управлението. Създаване на широка основа на управление и подобряване нивото на координация между заинтересованите институции, администрации, научни среди и НПО.

4.2.6.2.Проект: Развитие на комуникационната политика на Управлението

Цел:

-      Разработване на Концепция за работа с медиите;

- Разработване на Концепция за издаване на образователна литература и информационни материали

4.2.6.3. Проект: Интернет сайт за ПР:

Цел:

- Информира за дейности и събития свързани с ПР”Балтата” и БЗ

- Служи за постоянна обратна връзка

- Дава възможност за вписване на мнения и въпроси от страна на потребителите, както и за протичане на дискусия между потребителите

- реализация: обновява се всяка седмица с кратки съобщения

4.2.6.4.Проект: Изграждане на Информационно-посетителски център

- Цел: Изграждане на посетителски център за представяне на биологичното разнообразие и особеностите на ПР”Балтата”, целите на Плана за управление; да поддържа базата данни за ПР; извършване на туристически услуги и продажба на информационни и рекламни материали, да служи като място за екологично обучение.

-     Фази: Обемно-устройствено проучване, Задание за проектиране, Идеен проект, Технически проект, Работни детайли.

4.3.  ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ

Изброените оперативни задачи се отнасят до организация на дейностите на МОСВ – РИОСВ -Варна във връзка с отговорностите по изпълнение на Плана за управление:

- Разработване на графици за организиране възлагането на дейностите по работния план;

- Пожарна безопасност – обявяване на противопожарен сезон, противопожарни планове и др.

- Периодични проверки или мониторинг на обекти;

- Планиране и отчитане на дейностите на различните нива в РИОСВ и ДДС;

- Организационни, процедурни и оперативни връзки на РИОСВ с МОСВ (НСЗП) и на общините, Областния управител и МРРБ;

- Търсене на допълнителни източници на финансиране;

- Поддържане на регулярни връзки с местни органи, организации и медии.

- Обезпечаване функционирането на Консултативен съвет;

- Информационна политика:

- Изработване и поставяне на елементи от информационната система с актуална информация от настоящия План и поддържането им;

- Изработване на рекламни материали

4.4. РАБОТЕН ПЛАН

4.4.1. Средносрочен работен план

| Наименование на проекта | І-ва год. | ІІ-ра год. | ІІІ-та год. |  | ІV-та год. |  | V-та год. | Необходими средства /лв/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Възстановяване на старото русло на р. Батова при отдел 83, подотдел ”б” | 2005 |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |
| 2.Реконструкция на 2 броя хидротехническите съоръжения на р. Батова | 2005 |  |  |  |  |  |  | 35 000 |  |  |  |
| 3.Подобряване на пропусквателната възможност на 3бр.пътни водостоци на Е-I-9 | 2005 |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |
| 4. Ликвидиране на стари отводнителни съоръжения на територията на резервата и буферната му зона | 2005 |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |
| 5.Устройствен проект за възстановяване на съобщества и видове от състава на лонгозните гори | 2005 |  |  |  |  |  |  | 15 000 |  |  |  |
| 6.Управление на масивите от тръстикова растителност за повишаване на консервационната им стойност. |  |  |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 | 2009 |  | 5 000 |
| 7.Установяване плътността и състоянието на популациите на земноводните и влечугите |  | 2006 | 2007 |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |
| 8. Проучване за съставяне на пълен списък на видовете прилепи населяващи поддържания резерват | 2005 | 2006 |  |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |
| 9.Опазване на местообитания, съобщества и видове от флората и фауната чрез система от технически мерки | 2005 | 2006 |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |
| 10.Изграждане на изкуствени гнездилки за хралупогнездещи птици |  | 2006 | 2007 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |
| 11.Подготовка на предложение за обявяване на защитена зона долината на р. Батова | 2005 |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 12.Възстановяване на заливни гори и блата в долината на р. Батова | 2005 | 2006 | 2007 |  | 2008 |  |  | 15 000 |  |  |  |
| 13.Мониторинг за биологичното разнообразие за приоритетни местообитания и видове | 2005 | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 2000-годишно 10 000 |  |  |  |
| 14.Залагане на постоянни пробни площи за растителните съобщества и включването им в националната система за биологичен мониторинг. | 2005 |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 15.Проучване на биологичното разнообразие на ПР”Балтата” на алфа (таксономично), бета (синтаксономично) и гама (ландшафтно) ниво |  | 2006 | 2007 |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |
| 16.Дългосрочен мониторинг на мигриращите птици | 2005 | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 2 000-годишно 10 000 |  |  |  |
| 17.Изследване гнездовата биология на полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) | 2005 | 2006 | 2007 |  | 2008 |  |  | 3 000-годишно 12 000 |  |  |  |
| 18.Мониторинг върху състоянието на водите в река Батова и водните огледала в ПР”Балтата” | 2005 | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 2 000-годишно 10 000 |  |  |  |
| 19.Мониторинг на режима на подземните води |  | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 7 000-годишно 28 000 |  |  |  |
| 20.Създаване на числен модел на хидрогеоложките условия |  | 2006 | 2007 |  |  |  |  | 15 000 |  |  |  |
| 21.Мониторинг за социално – икономическите фактори включващ посетителски мониторинг и мониторинг на конфликтите | 2005 | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 2 000-годишно 10 000 |  |  |  |
| 22.Създаване и поддържане на базата данни на ПР”Балтата”и Буферната му зона | 2005 | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 1 500-годишно 7 500 |  |  |  |
| 23.Устройствени мерки за експониране на ПР и БЗ | 2005 | 2006 |  |  |  |  |  | 850 000 |  |  |  |
| 24.Разработване на интерпретативни програми за различни групи посетители |  | 2006 |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |
| 25.Разработване на Бизнес план за развитие на екотуризма | 2005 |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |
| 26.Къщи за приключенски туризъм | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |  | 770 000 |  |  |  |
| 27.Поставяне на укритие за наблюдение на птици в окрайнините на тръстиковия масив. |  | 2006 |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |
| 28.Поставяне на наблюдателна кула при дигата на р. Батова. |  |  | 2007 |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |
| 29.Институциално развитие на управлението | 2005 |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |
| 30.Развитие на комуникационната политика на Управлението | 2005 | 2006 |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 31.Интернет сайт за ПР | 2005 | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 2 000-първата 1500-годишно 8 000 |  |  |  |
| 32.Изграждане на Информационно-посетителски център | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |  | 350 000 |  |  |  |
| I. Капитално строителство в т. ч. проектиране |  |  |  |  |  |  |  | 2 065 000 |  |  |  |
| II. Биомониторинг-оборудване, консултанти, оперативни разходи |  |  |  |  |  |  |  | 52 000 |  |  |  |
| III.Приоритетни проекти допълващи Плана за управление |  |  |  |  |  |  |  | 158 500 |  |  |  |
| IV.Комуникационна политика и образователни програми |  |  |  |  |  |  |  | 26 000 |  |  |  |
| #### V. Горскостопански дейности |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 |  |  |  |
| ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |  |  | 2 316 500 |  |  |  |