Ех-ИСПА Мярка 2001 BG 16 P PE 004: Изграждане на серо-очистващи инсталации към блокове 5 и 6 на ТЕЦ Марица изток 2

Стадий на проекта – изпратен окончателен доклад за реализация на проекта до Европейската комисия.

Мярката се състои от следните компоненти:

- Техническа помощ за мярката

- Сероочистващи инсталации на  блокове 5 & 6
           (Доставка и инсталиране на оборудването)

Финансиране: Компонентите по мярката са съ-финансирани със средства на Европейската Комисия.

Към 31.12.2012г.

Обща стойност 							77,698,835.39 евро.

Средства по Финансов меморандум 				13,519,556.74 евро.

Допълнително финансиране от държавния бюджет 		 64,179,278.65 евро.

Главна цел:

Реализиране на главния приоритет и енергийна стратегия на Република България, приета от Народното събрание през 2002 г. и покриване на изискванията на Директива  88/609/EEC  и новата директива 2001/80/EC на ЕС, а също и протоколите от конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха.

Специфична цел:

- Намаляване на емисиите на  SO2, в съответствие с изискванията на българското и европейско законодателство

- Подобрение на околната среда в района на централа Марица изток 2 и общо в страната

- Намаляване на трансграничното замърсяване в югоизточна Европа

- Намаляване на риска от дихателни заболявания на населението от района

Бенефициент: ТЕЦ Марица изток 2 .

При изпълнение на компонент: Сероочистващи инсталации на  блокове 5 & 6, са реализирани  следните дейности:

Изграждане на :

- Газова система;

- Комбинирана вентилационна система ;

- Абсорберна система;

- Рециркулационна система;

- Окислителна въздушна система;

- Система за подаване и складиране на варовик;

- Варовикова мелница;

- Система за подаване на варовиковата смес;

- Система за гипсова суспензия;

- Водоразпределителна система;

- Разтоварна и дренажна система;

- Въздухоснабдителна система;

- Електрическа система;

- Инструментална и контролна система;

- Сгради

Постигнати резултати:

- Намаление на  SO2 емисии  до  210 000 – 220 000 тона/година и постигане на сероочистка  мин. 94%.

- Намаление на праховото замърсяване до  350 - 370 тона/година  - / до 1200 мг. Nm3 /.

- Производство на евтин гипс.

- Централа МИ2 отговаря на IPPC pазрешително No.50.

- Централа МИ2 отговаря на изискванията за допустими нива на емисиите SO2  от големи горивни инсталации.

- Централа МИ2 отговаря на изискванията за прахово замърсяване от големите горивни инсталации.

- Подобряване на състоянието на околната среда в района.

- Намаляване на трансграничната замърсяване .

- Намаляване на риска от заболявания на дихателната система на населението в района и подобряване условията за развитие на селското стопанство.

ТЕЦ Марица Изток 2

Допълнителна актуална информация за проекта можете да намерите тук